[ 개발 문서 ]

FOCUS

프로젝트 진행 인원 : 1인

프로젝트 기간 : 2020.08.19. ~ 2020.09.15.

작성자 : 김예슬

목차

1. 프로젝트 진행

1) 기획

2) 일정

3) 개발 환경

4) 진행 결과

2. 상세 설계

3. 프로젝트 흐름

1) 순서도

2) UML

4. 함수 설명

1. 프로젝트 진행

1) 기획

WinAPI 프로젝트 주제로 Armor Games의 ‘Focus’란 게임을 모작 해보기로 했다. Focus는 플레이어를 조작해서 맵에 존재하는 버튼을 꺼서 게이트를 열어서 탈출하는 게임이다. 플레이어는 순간이동 능력을 사용할 수 있으며, 이 능력을 이용하여 갈 수 없는 지형을 가거나 범위 안에 들어온 투사체의 시간을 느리게 할 수 있다.

2) 개발 환경

| OS | Window10 |
| --- | --- |
| Development Tool | Visual Studio 2015 update 3 |
| Use | WinAPI |
| Language | C, C++ |
| Configuration Management | Git version 2.24.1.window.2 Github |
| Source(BGM, SEF, IMG) | Motion Element, Open Game Art |
| Else Tool | Clip Stuido, Asprite, GoldWave |

3) 일정

| 일정표(1 Week) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 |
| 프로토 타입 제작 & 테스트 | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 프로젝트 기본 세팅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 리소스 탐색 및 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 플레이어 조작 및 기능 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기본 맵 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장애물_가시(판정만) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 리팩토링 & 버그 수정 |  |  |  |  |  |  |  | * |

* : 발표일

| 일정표(2 Week) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 |
| 리팩토링 & 버그 수정 |  |  |  |  | * |  |  |
| 장애물_대포, 미사일 |  |  |  |  |  |  |  |
| 장애물_미사일, 폭발 |  |  |  |  |  |  |  |
| 리셋 구현 |  |  |  |  |  |  |  |
| 스위치 및 게이트 생성 |  |  |  |  |  |  |  |
| 이미지 추가 |  |  |  |  |  |  |  |

* : 코로나로 인한 휴무 시작

| 일정표(3 Week) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 |
| 리팩토링 & 버그 수정 |  |  |  |  |  |  |  |
| 이미지 추가 |  |  |  |  |  |  |  |
| 스테이지 구현_데이터 파싱 |  |  |  |  |  |  |  |
| UI |  |  |  |  |  |  |  |
| BGN&SEF |  |  |  |  |  |  |  |
| 지형 추가_반 블록 |  |  |  |  |  |  |  |
| 아이템 추가_포커스 |  |  |  |  |  |  |  |

비고 : 코로나로 인한 휴무

| 일정표(4 Week) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 |
| 맵 툴 제작 |  |  |  |  |  |  |
| 밸런스 조정 |  |  |  |  |  |  |
| 키 입력 수정 |  |  |  |  |  |  |
| 애니메이션 수정 |  |  |  |  |  |  |
| 맵 디자인 |  |  |  |  |  |  |
| UI 수정 |  |  |  |  |  |  |
| 발표 준비 및 서류 제작 |  |  |  |  |  |  |

비고 : 추가 개발 진행

4) 진행 결과

| 개발 기간 | 2020.08.19 ~ 2020.09.09. |
| --- | --- |
| 추가 개발 기간 | 2020.09.09. ~ 2020.09.15. |
| 게임 스크린 샷 |  |
| 맵 툴 스크린 샷 |  |

2. 상세 설계

[ 시작 화면 ]

- 세이브 데이터 확인, 존재 x 시 초기 값 세팅

- 아무 키 입력 시 화면 전환(게임)

[ 게임 화면 ]

- 맵 파싱

- 플레이어 이동 및 이동 제한

- 포커스 이동 및 이동 제한, 운동량 누적 이동

- 장애물 충돌 판정

- 미사일 발사 범위 내 판정

- 미사일(일반, 유도), 폭발 이펙트

- 플레이어 사망 시 스테이지 재 시작

- 다음 스테이지 불러오기, 존재하지 않으면 화면 전환(엔딩)

- 일시 정지(메인, 이어하기)

[ 엔딩 화면 ]

- 초기 값 세팅

- 끝나고 화면 전환(메인)

[ 기타 ]

- 게임 종료 시 세이브 데이터 저장

[ 맵 툴 ]

- 파일 열기, 다른 이름으로 저장

- 타일 배치 및 삭제(클릭, 드래그)

- 초기화

3. 프로젝트 흐름

1) 순서도

- FocusGame

- FocusMapTool

2) UML

- 간략한 UML

[ FocusGame ]

[ FocusMapTool ]

MapClass 단일 클래스로 이루어져 있다.

- 구체적인 UML

[ FocusGame ]

[ FocusMapTool ]

4. 함수 설명

[ GameManager ]

| 함수 | GameManager() |
| --- | --- |
| 매개변수 | X |
| 해설 | GameManager 기본 생성자 |

| 함수 | ~GameManager() |
| --- | --- |
| 매개변수 | X |
| 해설 | GameManager 기본 소멸자 |

| 함수 | static GameManager* GetInstance() |
| --- | --- |
| 매개변수 | X |
| 해설 | GameManager 싱글턴 생성자 |

| 함수 | void CalcScreenSize(HWND hWnd) |
| --- | --- |
| 매개변수 | hWnd |
| 해설 | 윈도우 창 크기 측정 함수 |

| 함수 | void ReadSaveData() |
| --- | --- |
| 매개변수 | X |
| 해설 | 세이브 데이터 불러오는 함수 |